|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Функция** | **Комментарии** | **Сроки** |
| 1 | Формирование отчета по незаполненным рабочим программам. | Для специалистов УМУ. | 18.10.2017 |
| 2 | Добавление раздела "заседания учета совета". |  | 24.10.2017 |
| 3 | Формирование сводного отчета по выполнению кафедрой планируемой нагрузки. | Для специалистов УМУ и руководства кафедр в частности. | 03.11.2017 |
| 4 | Формирование сводных форм на сайте ппс.угту.нет в разделе институты по выполнению показателей - план/факт. | Необходимо предоставить сводные формы для работников УМУ. Данные формы предназначены для быстрого и эффективного получения информации по выполнению запланированных в началегода показателей. | 14.11.2017 |
| 5 | Добавление на сайте ппс.угту.нет в разделе рабочие программы отметок, сигнализирующих о полной заполненности РП или наоборот. | Необходимо три категории меток - красная - рп не заполнена, желтая - заполнена и находится на этапе согласования, зеленая - согласована. | 21.11.2017 |
| 6 | Разработка и формирование схемы утверждения рабочих программ. | Необходимо добавить кнопки утверждения для зав.кафа и специалиста уму. После того как рп будет согласована зав.кафом, она переходит на след этап согласования. Необходимо добавить кнопки согласования, а также метки в общем списке кафедр (главная страница) на строке рабочие программы - для того, чтобы специалист УМУ видел, что в этом разделе есть доступные для согласования РП.  Скриншот 6 – кружок с галочкой означает, что зав каф согласовал, кружок с карандашом означает, что на стадии согласования в УМУ. Это кнопки. | 30.11.2017 |
| 7 | Добавление на бланк шаблона РП уникальной метки, показывающей то, что бланк РП сформирован посредством pps.ugtu.net | Разработать знак, отображаемый на каждом листе, который будет практически не заметен. | 01.12.2017 |
| 8 | Добавление возможности внесения замечания касательно разделов РП для специалистов УМУ. | Необходимо модифицировать схему хранения данных, а также все представления и контроллеры.  Скриншот 8 – Замечания можно внести для каждой строки раздела. Подсветку можно делать ярче-темнее. Решаемо | 15.12.2017 |

Сроки исполнения примерно такие – брала по максимуму, можем варьировать в зависимости от приоритетности, тут как скажете.